Приложение № 7

к письму от 27.07.2020 № 125

Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Вилючинского городского округа Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, при исполнении отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами «Развитие образования в Вилючинском городском округе» и «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения главы Вилючинского городского округа от 30.07.2019 № 56-рд.

Проверка проведена в период с 25.12.2019 по 27.02.2020.

Контрольным мероприятием установлено, что Отделом архитектуры и градостроительства допущены неоднократные нарушения при реализации отдельных мероприятий предусмотренных муниципальными программами «Развитие образования в Вилючинском городском округе» и «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе».

В проверяемом периоде установлены факты нарушения требований земельного законодательства в части обязанности получения соответствующего права для использования земельных участков.

Выявлены отдельные нарушения выполнения требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, при строительстве объектов капитального строительства.

В отдельных случаях Отделом архитектуры и градостроительства не было получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Работы по капитальному ремонту пришкольной столовой МБОУ СШ № 9 выполнялись со значительными нарушениями условий, определенных муниципальными контрактами.

Кроме того, контрольным мероприятием установлено, что объекты, созданные в рамках реализации указанных программ в проверяемом периоде, до сих пор не переданы структурному подразделению администрации ВГО уполномоченному вести учет имущества казны или муниципальному учреждению уполномоченному содержать эти объекты имущества.

Экземпляр акта (от 30.04.2020 № 19/2020), составленного по результатам проверки, направлен начальнику Отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.